Resumen de reunión

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
10/01/2018

Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.
Resumen de reunión

Convocatoria
Convoca la reunión
Ariel Machini

Fecha de convocatoria
10/01/2019

Medio de comunicación
Verbal

Temario
Fecha de la reunión
10/01/2019

Hora de la reunión
19:30

Lugar de reunión
Casa de Ariel Machini

Temario propuesto
- Revisar compromisos de reunión anterior
- Distribución de las tareas de programación

Desarrollo
Clasificación
Avances y coordinación.

Participantes
Ariel Machini y Cinthia Lima.

Resoluciones
Tras revisar los compromisos asumidos y debatir acerca del desarrollo del sistema:
- Se cumplieron 2 de los 3 compromisos asumidos en la reunión anterior.
- El compromiso no cumplido será nuevamente propuesto con el mismo responsable.
- Se determinó que el desarrollo de la parte web y móvil serán asignados por separado a miembros del proyecto.

Compromisos asumidos
Compromiso	Fecha tope	Responsable
Definir el nuevo plan de iteración	11/01/2019	Cinthia Lima