Estudio de factibilidad

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima y Ariel Machini

Fecha de redacción
05/09/2017

El desarrollo de un estudio de factibilidad consta en ver si la realización del proyecto software en cuestión es realizable y acompaña los objetivos de la organización donde se planea implementarlo, para realizar dicho estudio se debe analizar la situación de la organización como así todos sus recursos disponibles.
Índice

Introducción	Página 4
Alcance del proyecto	Página 4
Entregables del proyecto	Página 4 y 5
Estrategia de evolución del plan	Página 5
Organización del proyecto	Página 5
Modelo de proceso	Página 5 y 6
Responsables	Página 6 y 7
Proceso de gestión	Página 7
Objetivos y prioridades de gestión	Página 7 y 8
Condiciones asumidas, dependencias y restricciones	Página 8
Gestión de riesgos	Página 8
Anexos	Página 8

Estudio de factibilidad

Reconocimiento general del sistema
Nuestro proyecto busca digitalizar un proceso. El problema que busca solucionar es la falta de optimización en el proceso de solicitudes desde usuarios hacia diversas áreas de la Unidad Académica de Río Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), cubriendo tanto las solicitudes ya existentes como las que se quisieran introducir en un futuro.
El proyecto busca cubrir dos necesidades: la primera la de la falta de una herramienta digital para el rellenado de formularios, y la segunda la falta de otra herramienta para la creación de formularios para luego compartirlos con los usuarios correspondientes.

Justificación del Proyecto
Título del proyecto
El título del proyecto es Colibrí.

Planteamiento del problema o necesidad
Falta de digitalización en el proceso de realización y creación de solicitudes a diversas áreas de la UARG. Esto implica que los usuarios tienen que rellenarlas a mano y entregarlas presencialmente en la mayoría de los casos. Esto puede traer algunos problemas aparejados, como que a veces no se entienda la letra del solicitante (ambigüedad). Por otro lado no existe actualmente una herramienta que permita crear formularios y compartirlos en el instantes para que pueda estar disponible para el público que corresponde.

Justificación del proyecto
Se considera que el proyecto va a facilitar el proceso considerablemente.
Por un lado, el usuario solicitante tendrá la posibilidad de hacer solicitudes (de acuerdo a su perfil) a través de la aplicación y enviarlos (o guardarlos para su posterior impresión en ciertos casos) con un lapso de tiempo corto.
En cuanto a la creación de formularios, la aplicación va a brindar una herramienta para que se puedan crear los formularios de manera fácil, rápida y con una interfaz lo suficientemente cómoda para el usuario. Esta herramienta va a ahorrar tiempo, ya que una vez creado el formulario se va a a poder especificar para que usuarios va a estar disponible, cumple 2 tareas al mismo tiempo: creación y difusión. También va a reducir la enorme cantidad de hojas que se utilizan actualmente para presentar diferentes solicitudes
Entonces este proyecto va a generar un única solución móvil y web para el completado y creación de diferentes formularios. Con la cual se podrá ahorrar:
- Tiempo: el tiempo que lleva crear los formularios, imprimir una cierta cantidad de copias, y que los usuarios lo rellenen manualmente.
- Costos: el dinero que se gasta con todas las hojas necesarias para la impresión de cada formulario. Con nuestra aplicación ese costo se va a reducir notablemente.
- Difusión: como en la creación de formularios también hay que especificar para quien esta destinado es formulario, la difusión de disponibilidad del mismo se hace por sí sola. No hace falta de alguien que promocione que existe un nuevo formulario o que se modifico alguno. El formulario aparecerá de manera automática en la aplicación del usuario.

Descripción del proyecto
El proyecto tendrá diferentes beneficiarios, costes asociados y también componentes.
Beneficiarios: Parte de la comunidad de universitaria, la cual incluye docentes, no docentes, personal de administración y hacienda. El beneficio radica en que el sistema facilitará la tarea de realizar y crear solicitudes mediante la aplicación de manera rápida, sencilla y fácil.
Costo: El costo en tiempo se prevee que va a ser elevado. Mientras que el costo monetario:

Cargo	Pesos Argentinos
Analista de sistemas	596,77$ por día
Programador de Apps móviles y web	483,87 por día

Componentes: Un servidor en el que alojar el repositorio del proyecto, las computadoras del equipo del proyecto, y computadoras adicionales funcionando en el área de trabajo por si alguna de las computadoras del grupo se daña.

Plan estratégico y objetivo del proyecto
Visión
Nuestra visión como equipo de desarrollo es generar productos de software que faciliten la vida de nuestros clientes optimizando o el proceso del cual se encargará dicho software. Para así crecer como equipo en varios aspectos como lo son: conocimiento, experiencia, habilidad y práctica. Y así ampliar cada vez más nuestra dominio de resolución de problemas.

Misión
Nuestra misión es crear soluciones software para problemas que puedan ser solucionados mediante alguna creación de software. Los problemas que atendemos pueden ser de cualquier tipo de persona, área y rubro.

Valores
- Trabajo en equipo.
- Responsabilidad.
- Desarrollo con calidad en mente.
- Eficacia.
- Confianza.
- Escuchar al cliente

Objetivo del proyecto
El objetivo de nuestro proyecto es que la aplicación que desarrollemos sea útil para los usuarios a los que este destinada. También que la aplicación sea fácil de utilizar y que cubra correctamente los requerimientos reales del usuario.

Entorno socioeconómico y legal
Entorno económico
El desarrollo de la aplicación no va a tener costo monetario alguno.

Entorno legal
Nuestro proyecto no va a contradecir ninguna normativa legal existente. Y sólo personal autorizado va a poder crear formularios.

Estudio de mercado: Demanda
Población objetivo
La población objetivo es la comunidad universitaria dentro de la cual se encuentran:
- quienes podrán crear las solicitudes y compartirlas con el público deseado (personal docente, no docente y administrativo y de hacienda de la universidad) y,
- quienes podrán rellenar ciertos formularios y enviarlos a quien corresponda (todo la comunidad universitaria).

Análisis de la demanda
Históricamente esta comunidad universitaria no ha presenciado una propuesta de software similar a la que nosotros estamos presentando.
La comunidad universitaria se encuentra dispersa por toda la ciudad de Rio Gallegos. Lo que no podemos asegurar por ahora es si sólo se podrá completar y crear solicitudes desde el campus de la universidad o si también lo podrán hacer desde sus respectivas casas. En caso de que no se pudieran contemplar los dos casos, la comunidad de demanda que estaríamos atendiendo solo sería la presente en el campus de la universidad.

Estudio de mercado: Oferta
Análisis de la oferta
No conocemos de alguien que haya propuesto en el pasado algo similar a lo que nosotros proponemos hoy para la creación y rellenado de formularios. No hay antecedentes.

Comercialización
Nuestra aplicación no será comercializada, sino que podrá ser utilizada de manera gratuita por todos los interesados dentro de la comunidad universitaria de la unidad académica de Rio Gallegos. Podrá ser descargada desde la tienda de aplicaciones de Android: Play Store.
Producto
El producto software será desarrollado por el equipo de desarrollo.
El cual será de tipo aplicación móvil para todo tipo de celulares inteligentes y también podrá ser utilizado desde la web.
Los entregables de producto serán los códigos fuentes tanto de la aplicación móvil como los de la pagina web, y un ejecutable para la aplicación móvil. También contará con todas la documentación asociado al producto.

Plaza
Los canales de distribución no están bien definidos por ahora, pero posiblemente el ejecutable se encontrara dentro del dominio de la UARG para cualquier persona que lo solicite.

Promoción y publicidad
La promoción se realizará por diferentes medios en la UARG como: el magazine TV, mediante folleteria, desde la página web de la UARG y la de la UNPA.

Estudio técnico
Tamaño del proyecto
Se prevee que el tamaño del proyecto una vez esté terminado será moderado. Ya que no es muy complejo va a tener dos procesamientos “fuertes”: la de crear formularios y la de poder rellenarlos. Acompañando a estas dos funciones se van a desprender algunas validaciones, verificaciones y cuestiones relacionadas. La capacidad máxima de almacenamiento dependerá del equipamiento que nos brindara la universidad.

Organización
Estructura de la organización
La organización Paire, esta formada por dos integrantes: Cinthia Lima y Ariel Machini. Los cuales se pueden desenvolver de manera independiente o en equipo en todas las etapas para el desarrollo de un producto de software.
La estructura no es fija, ambos iremos cambiando de roles a medida que vaya avanzando el proyecto.

Recursos humanos
Los recursos humanos de la organización son dos estudiantes de la carrera Licenciatura en Sistemas Cinthia Lima y Ariel Machini.

Estimación de duración del proyecto
Se utilizó la técnica de estimación de Puntos de función por Caso de uso, y se estimo que de acuerdo a los casos de uso detectados en el previo análisis, la duración del proyecto será de 2 años y 2 meses aproximadamente.

Beneficios esperados del proyecto
Con el desarrollo de este proyecto se espera que los clientes puedan utilizarlo y les sea de utilidad para el manejo de creación y rellenado de formularios.

Anexos:
- Propuesta de nombre (proyecto Colibrí).
- Estimación por puntos de función de casos de uso