Propuesta de desarrollo

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima y Ariel Machini

Fecha de redacción
07/09/2017

La propuesta de desarrollo es el primer documento formal que recibe el posible cliente y en este se manifiesta concretamente la intención de desarrollar un nuevo sistema y se especifican que características que tendrá este desarrollo. Esta propuesta también sirve como acuerdo entre las partes, ya que contienen un análisis técnico y una propuesta técnica asociada, dejando en claro qué es lo que se piensa desarrollar así como también a qué costo.
Índice

Introducción	Página 4
Alcance del proyecto	Página 4
Entregables del proyecto	Página 4 y 5
Estrategia de evolución del plan	Página 5
Organización del proyecto	Página 5
Modelo de proceso	Página 5 y 6
Responsables	Página 6 y 7
Proceso de gestión	Página 7
Objetivos y prioridades de gestión	Página 7 y 8
Condiciones asumidas, dependencias y restricciones	Página 8
Gestión de riesgos	Página 8
Anexos	Página 8

Propuesta de desarrollo

Propósito
El propósito de esta propuesta de desarrollo es que el cliente entienda con exactitud qué es lo que queremos llevar a cabo como grupo de desarrollo a través del proyecto SoliMóvil, así como también encontrar (en caso de que los hubiesen) falencias en nuestro entendimiento de qué es lo que quiere el cliente realmente.

Alcance
El alcance de esta propuesta de desarrollo se limita a nuestros clientes en este proyecto.

Información general
Grupo de desarrollo
Nuestro grupo de desarrollo (el grupo “Caciar”) está compuesto por tres estudiantes de la carrera analista de sistemas de la UARG. Los participantes del grupo poseen conocimientos respecto a documentación, programación y diseño gráfico; así como también todos los miembros del grupo poseen un cierto nivel de conocimiento y experiencias prácticas respecto a modelos de ciclo de vida (especialistas en code-and-fix), relevamiento de requerimientos, algunas actividades de diseño y codificación.

Domicilio legal
Nuestra empresa se encuentra ubicada en: Av. Piloto “Lero” Rivera y Av. Gdor. Gregores S/N, Rio Gallegos, Santa Cruz.

Direcciones de correo electrónico
Lima, Cinthia	cinty.calderon.15@gmail.com
Machini, Ariel	arielmachini@protonmail.com

Actividad principal del equipo de trabajo
Actualmente nuestra principal actividad como agrupación es el desarrollo de este proyecto (“Colibrí”).

Propuesta
Análisis técnico
El objetivo del análisis técnico es definir como se encuentra actualmente el ambiente donde participará el nuevo sistema, como así también, definir cuales fueron los requisitos detectados para la solución del problema.

Definición del problema
Nuestro proyecto busca solucionar un problema respecto a las solicitudes de distintos servicios en la universidad que se hacen a través de formularios. Actualmente el proceso no está digitalizado, por lo que es lento y los formularios entregados en ocasiones presentan ambigüedades.

Descripción de los procesos actuales
El usuario que quiere hacer la solicitud pide u obtiene un formulario en papel, lo rellena con los datos requeridos, se acerca al lugar en el que tiene que entregar el formulario y hace entrega del mismo.

Requisitos detectados
- El sistema deberá permitir que el o los administradores de la aplicación añadan nuevos formularios: Si surgiera la necesidad de generar nuevos formularios por alguna razón, la aplicación debe permitirlo.
- El sistema deberá identificar a los usuarios del mismo por tipo: cuando algún usuario ingrese a la aplicación se deberá mostrarle sólo los formularios asociados a ese tipo de usuario. Esto es necesario para permitir o denegar el acceso a determinados formularios de solicitud.
- El sistema deberá permitir rellenar formularios y enviarlos: una vez que los usuario rellenen los datos del formulario deberán poder enviarlo para que la solicitud llegue a manos de la persona indicada.
- El sistema deberá permitir iniciar sesión en el mismo con un correo institucional: Es necesario que se permita iniciar sesión con un correo institucional debido a que la mayoría de los formularios están disponibles para personal de la universidad (docentes, no docentes, personal administrativo y de hacienda…) y el correo institucional sirve para validar la identidad del solicitante.
- El sistema deberá seguir los patrones de diseño utilizados en el sitio web de la unidad académica de Río Gallegos.
- El sistema deberá ser multiplataforma: Es necesario que el sistema funcione en múltiples plataformas, ya que está pensada para toda persona que concurra a la universidad y necesite hacer una solicitud. Este es un grupo muy grande, y es muy poco probable que todos los miembros de dicho grupo tengan el mismo sistema operativo en su teléfono inteligente.

Propuesta técnica
SoliMóvil será una aplicación móvil que pensamos desarrollar en Ionic Framework, un framework que se hizo muy popular en los últimos meses debido a su facilidad de uso, su característica multiplataforma, entre otras cosas.
Tenemos en mente desarrollar la aplicación de manera que el proceso de rellenar solicitudes sea simple y fácil para el usuario así como también se destaque por su robustez y calidad. Por supuesto también queremos lograr que el proceso de creación de formularios sea fácil y rápido.
Explicado de manera más técnica, el sistema tendrá dos funciones principales y para diferentes roles dentro del sistema:
1. Comunidad Universitaria: para este grupo de personas la aplicación debe ofrecerles la capacidad del ver los formularios disponibles asociados al tipo de usuario que haya ingresado. El usuario luego de elegir el formulario que desea rellenar y de rellenarlo, lo que debe hacer el sistema el lograr que la información de esa solicitud llegue a quien le corresponda e interese.
2. Administrador/es del sistema: para esta persona la función del sistema debe ser brindarle las herramientas para poder crear diferentes formularios desde cero, y de habilitarlos para un subconjunto de la comunidad universitaria.

Casos de uso
1. Completado y envió de formularios: en este caso de uso los roles involucrados son algún usuario de la comunidad universitaria y el rol externo al sistema: GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique, en español Gestión de servicios de tecnología de la información).
2. Creación de formularios: Incluye al caso de uso validación del usuario. Mediante este caso de uso un usuario autentificado con el rol necesario para llevar a cabo esta interacción con el sistema va a ser capaz de crear un nuevo formulario.
3. Eliminación de formulario: Incluye al caso de uso validación del usuario. Mediante este caso de uso un usuario autentificado con el rol necesario para llevar a cabo esta interacción con el sistema va a ser capaz de eliminar un formulario existente.
4. Modificación de formulario: Incluye al caso de uso validación del usuario. Mediante este caso de uso un usuario autentificado con el rol necesario para llevar a cabo esta interacción con el sistema va a ser capaz de modificar un formulario existente.
5. Ingreso al sistema con correo institucional: Mediante este caso de uso el usuario debe ingresar al sistema con su correo electrónico institucional y contraseña.
6. Validación de usuario: En este caso de uso de identifica que tipo de usuario es el que ingreso al sistema: si es comunidad universitaria en general o algún empleado de la UARG, con correo institucional.
7. Buscar formularios: En este caso de uso el usuario podrá realizar la búsqueda del formulario que deseé.
8. Salir de la aplicación: Mediante este caso de usos el usuario podrá salir de la aplicación.

Planificación estimada
Hardware
Notebook Lenovo Legion Y720	Procesador Intel i7-7700HQ @ 2.8 GHz / 16 GB de RAM DDR4 / 1 TB de disco duro / Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 6 GB VRAM
Notebook Banghó MAX G01	Procesador Intel i5-4200M @ 2.5 GHz / 4 GB de RAM DDR3 / 1 TB de disco duro

Licencias
Descripción	Costo	Cantidad
Ubuntu 16.04 LTS	$0.00	2
Ionic Framework	$0.00	1
MySQL	$0.00	1
NetBeans	$0.00	1

Anexos
- Ionic Framework: http://ionicframework.com/
- GLPI: http://glpi-project.org/
- NetBeans : https://netbeans.org/downloads/

Entrevistas

Comentarios
El correo institucional es un correo que solo puede tener o solicitar personal de la UARG. El formato de este correo es el siguiente: [inicial_nombre][apellido]@uarg.unpa.edu.ar