Proyecto
Colibrí
Laboratorio de desarrollo de software
Grupo Paire
2017 - UNPA-UARG
Lima Cinthia, Machini Ariel

---
Proyecto Colibrí
Temario:
Estimación 2018
Planificación
Casos de uso implementados
  de

---
Estimación
Casos de uso por aplicación:

---
Estimación

---
Estimación
Estimación de esfuerzo total: 1153,43 h-h
Trabajando 12hs por semana en un mes: 48hs
Duración en meses: 1153,43/48 = 24,02 (24 meses)
Cantidad de miembros del equipo de desarrollo = 2
Duración 2 años para una persona
Duración de 1 año para el equipo de desarrollo Paire

---
Planificación

---
Planificación
Planificación de actividades del proyecto:

---
Casos de uso implementados
Casos de uso implementados – Aplicación Móvil
CU01: Buscar formularios
CU02: Rellenar y enviar formulario (Parcialmente implementado)

---
Fin
Gracias por su atención!
Grupo Paire.