Plan de iteración
Fase de transición: ITERACIÓN N.º 2

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Ariel Machini
Cinthia Lima

Fecha de redacción
18/07/2020

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta iteración se generarán los siguientes entregables:
- Manual de instalación (aplicación móvil)
- Manual de usuario (aplicación web)

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable(s)
Probar el manual de instalación y configuración (aplicación web)	20/07/2020	20/07/2020	25/07/2020	Cinthia Lima
Redactar manual de instalación (aplicación móvil)	20/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Cinthia Lima
Redactar manual de usuario (aplicación web)	18/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	Ariel Machini
Comenzar (y avanzar) con la redacción de la memoria del proyecto	18/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Cinthia Lima
Evaluación del plan de iteración	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las cuatro (5) tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar cuatro (5) con éxito:
- Probar el manual de instalación y configuración (aplicación web).
- Redactar manual de instalación (aplicación móvil).
- Redactar manual de usuario (aplicación web).
- Comenzar (y avanzar) con la redacción de la memoria del proyecto.
- Evaluación del plan de iteración

Conclusión
Se terminaron todas las tareas planteadas en la iteración: Los manuales pudieron ser terminados y están listos para ser revisados, la puesta a prueba del manual de instalación y configuración (aplicación web) ayudó a mejorar las instrucciones de dicho manual y, por último, se definió una estructura base para la memoria del proyecto, sobre la cual se deberá trabajar extensamente en la siguiente iteración.

Estado del repositorio
Versión inicial – final: 327 – 345

Estado del repositorio (aplicación móvil)
Versión inicial – final: 27 – 28