Estudio de factibilidad

Proyecto SoliMóvil

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima, Ariel Machini

Fecha de redacción
05/09/2017

El desarrollo de un estudio de factibilidad consta en ver si la realización del proyecto software en cuestión es realizable y acompaña los objetivos de la organización donde se planea implementarlo, para realizar dicho estudio se debe analizar la situación de la organización como así todos sus recursos disponibles.
Índice

Aquí va el índice (se debería insertar al final).
Estudio de factibilidad

Reconocimiento general del sistema
Nuestro proyecto busca digitalizar un proceso. El problema que busca solucionar es la falta de optimización en el proceso de solicitudes desde usuarios hacia diversas áreas de la unidad académica de Río Gallegos, cubriendo tanto las solicitudes ya existentes como las que se quisieran introducir en un futuro.

Justificación del Proyecto
Título del proyecto
El título del proyecto es SoliMóvil.

Planteamiento del problema o necesidad
Falta de digitalización en el proceso de realización de solicitudes a diversas áreas de la UARG. Esto implica que los usuarios tienen que rellenarlas a mano y entregarlas presencialmente en todos los casos. A veces puede que no se entienda la letra del solicitante (ambigüedad).

Justificación del proyecto
Se considera que el proyecto va a facilitar el proceso considerablemente. El usuario solicitante tendrá la posibilidad de hacer solicitudes (de acuerdo a su perfil) a través de la aplicación y enviarlos (o guardarlos para su posterior impresión en ciertos casos) con un solo toque.
Posteriormente (si es una solicitud enviada digitalmente), el encargado de atender dichas solicitudes podrá dar una respuesta a las solicitudes recibidas y el usuario solicitante recibirá una notificación cuando su solicitud haya sido respondida.

Descripción del proyecto
Beneficiarios: Parte de la comunidad de universitaria, la cual incluye docentes, no docentes, personal de administración y hacienda.
Costo: El costo va a ser cuantificado en tiempo (no va a tener costo monetario alguno), y se prevee que va a ser elevado.
Componentes: Un servidor en el que alojar el repositorio del proyecto, computadoras adicionales funcionando en las aulas por si alguna de las computadoras del grupo se daña.

Plan estratégico y objetivo del proyecto
Visión
Nuestra visión como proyecto es generar productos de software que faciliten la vida de nuestros clientes optimizando el proceso del cual se encargará dicho software.

Misión
Facilitar la solicitud de determinados servicios en distintas áreas de la UARG por parte de los usuarios solicitantes.

Valores
- Trabajo en equipo.
- Responsabilidad.
- Desarrollar con la calidad en mente.
- Eficacia.

Objetivo del proyecto
El objetivo de nuestro proyecto es que la aplicación que desarrollemos sea útil para los usuarios a los que este destinada. También que la aplicación sea fácil de utilizar y que cubra correctamente los requerimientos reales del usuario.

Entorno socioeconómico y legal
Entorno económico
El desarrollo de la aplicación no va a tener costo monetario alguno.

Entorno legal
Abc.

Estudio de mercado: Demanda
Población objetivo
Quienes podrán hacer las solicitudes (personal docente, no docente y administrativo y de hacienda de la universidad).

Análisis de la demanda
Abc.

Estudio de mercado: Oferta
Análisis de la oferta
Abc.

Comercialización
Producto
Abc.

Precio y volumen de ventas
Abc.

Plaza
Abc.

Promoción y publicidad
Se quiere anunciar el proyecto una vez concretado a través de la página web de la UARG.

Estudio técnico
Abc.

Tamaño del proyecto
Se prevee que el tamaño del proyecto una vez esté terminado será moderado.