Seguimiento de riesgos

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima y Ariel Machini

Fecha de redacción
16/10/2017

Este documento incluye una lista de los riesgos identificados y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación.
También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.
Índice

Aquí va el índice (se debería insertar al final).
Seguimiento de riesgos
Riesgo	R07:
Leyenda
Número de referencia	R07
Fecha de identificación	15/09/2017
Etapa	Construcción (2da Iteración)
Nombre del riesgos	Desconocimiento de lenguajes
Categoría	Experiencia y capacidad
Descripción	No se conoce el/los lenguaje(s) de programación a utilizar ni como trabajan.
Impacto	4
Probabilidad	80%
Factor	320
Causas	Este riesgo existe ya que aún no se han definido todos los lenguajes que serán necesarios utilizar para el desarrollo del proyecto. Y de los que se conocen solo algunos fueron utilizados por el grupo de desarrollo.
Síntomas	El desarrollo se puede retrasar de manera considerable. / No se puede avanzar en el modelo de desarrollo / El tiempo de programación es mayor que el estimado
Estrategia de respuesta	Para este riesgo asumimos una estrategia de prevención o reducción.
Responsable	Cinthia Lima y Ariel Machini
Respuesta al riesgo	1- Descubriendo que lenguajes se van a utilizar. / 2 - Estudio de los lenguajes a medida que se desarrolla el proyecto. / 3 – Desarrollo de pequeños programas de prueba con los lenguajes estudiados.

Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa
R07	15/09/2017		Construcción (2da Iteración)
Nombre del Riesgo		Categoría
Desconocimiento de lenguajes		Experiencia y capacidad
Descripción
Este riesgo engloba a todos los lenguajes que se deberán utilizar para el desarrollo del proyecto. La falta de conocimiento de algunos de los lenguajes de programación puede causar serios retrasos en el desarrollo.
Estado del riesgo (activo, cerrado)		Activo

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor
4	80%	320
Causas
Este riesgo existe ya que aún no se han definido todos los lenguajes que serán necesarios utilizar para el desarrollo del proyecto. Y de los que se conocen solo un par fueron utilizados por el grupo de desarrollo. El conocimiento sobre la utilización de varios lenguajes en un proyecto es algo nuevo para el equipo de desarrollo por ende es un riesgo a considerar.
Síntomas
El desarrollo se puede retrasar de manera considerable. / No se puede avanzar en el modelo de desarrollo. El tiempo de programación es mayor que el estimado

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima y Ariel Machini	Analizar los lenguajes a utilizar durante el proyecto.	Construcción (2da Iteración)
Reducción	--	--	--

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
-	-	-	-

Riesgo R05:
Leyenda
Número de referencia	R05
Fecha de identificación	15/09/2017
Etapa	Construcción (2da Iteración)
Nombre del riesgo	Experiencia de liderazgo de proyecto
Categoría	Experiencia y Capacidad
Descripción	El grupo de desarrollo no tiene experiencia en cuanto a la conducción de un proyecto de software.
Impacto	4
Probabilidad	80%
Factor	320
Causas	Este riesgo existe porque el grupo de desarrollo nunca ha dirigido un proyecto de software del tamaño del actual proyecto. Y por ende, el equipo tiene cero experiencia en la dirección de proyectos.
Síntomas	La falta de experiencia en el liderazgo puede llevar a la falta de organización para el desarrollo del proyecto. / También se puede reflejar en el retraso de entregables y avances del proyecto.
Estrategia de respuesta	La estrategia de respuesta que se tomara frente a este riesgo es de reducción.
Responsable	Cinthia Lima y Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Respecto a la experiencia no hay mucho que se pueda hacer, ya que no se consigue de otra manera que no sea con el tiempo y la práctica. Lo que si se puede hacer es definir un marco de gestión para dirigir el proyecto.

Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa
R05	15/09/2017		Construcción (2da Iteración)
Nombre del Riesgo		Categoría
Experiencia de liderazgo de proyecto		Experiencia y capacidad
Descripción
El grupo de desarrollo no tiene experiencia en cuanto a la conducción de un proyecto de software.
Estado del riesgo (activo, cerrado)		Activo

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor
4	80%	320
Causas
Este riesgo existe porque el grupo de desarrollo nunca ha dirigido un proyecto de software del tamaño del actual proyecto. Y por ende, el equipo tiene cero experiencia en la dirección de proyectos.
Síntomas
Errores en las estimaciones, falta de cumplimiento del plan, falta de organización en la realización de las tareas de gestión

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima y Ariel Machini	Realizar un plan del proyecto	Inicio (1ra Iteración)
Reducción	Ariel Machini	Realizar un plan de iteración	Inicio (1ra Iteración)
Reducción	Cinthia Lima	Realizar un plan de iteración	Construcción (2da Iteración)

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
--/--/--	Inicio (1ra Iteración)	Se realizó el Plan del proyecto	Cinthia Lima y Ariel Machini
--/--/--	Inicio (1ra Iteración)	Se realizó el Plan de iteración (1ra Iteración, Fase Inicio)	Ariel Machini
--/--/--	Construcción (2da Iteración)	Se realizó el Plan de iteración (2da Iteración, Fase Construcción)	Cinthia Lima

Riesgo 3:
Leyenda
Número de referencia
Fecha de identificación
Etapa
Nombre del riesgos
Categoría
Descripción
Impacto
Probabilidad
Factor
Causas
Síntomas
Estrategia de respuesta
Responsable
Respuesta al riesgo

Referencia R01
Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa

Nombre del Riesgo		Categoría

Descripción

Estado del riesgo (activo, cerrado)

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor

Causas

Síntomas

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable

Riesgo 4:
Leyenda
Número de referencia
Fecha de identificación
Etapa
Nombre del riesgos
Categoría
Descripción
Impacto
Probabilidad
Factor
Causas
Síntomas
Estrategia de respuesta
Responsable
Respuesta al riesgo

Referencia R01
Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa

Nombre del Riesgo		Categoría

Descripción

Estado del riesgo (activo, cerrado)

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor

Causas

Síntomas

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable

Riesgo 5:
Leyenda
Número de referencia
Fecha de identificación
Etapa
Nombre del riesgos
Categoría
Descripción
Impacto
Probabilidad
Factor
Causas
Síntomas
Estrategia de respuesta
Responsable
Respuesta al riesgo

Referencia R01
Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa

Nombre del Riesgo		Categoría

Descripción

Estado del riesgo (activo, cerrado)

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor

Causas

Síntomas

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable

Riesgo 6:
Leyenda
Número de referencia
Fecha de identificación
Etapa
Nombre del riesgos
Categoría
Descripción
Impacto
Probabilidad
Factor
Causas
Síntomas
Estrategia de respuesta
Responsable
Respuesta al riesgo

Referencia R01
Identificación
Número de referencia	Fecha de identificación		Etapa

Nombre del Riesgo		Categoría

Descripción

Estado del riesgo (activo, cerrado)

Identificación
Impacto	Probabilidad	Factor

Causas

Síntomas

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable