Resumen de reunión

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Nombre del autor

Fecha de redacción
30/12/2018

Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.
Resumen de reunión

Convocatoria
Convoca la reunión
Ariel Machini

Fecha de convocatoria
30/12/2018

Medio de comunicación
Mensajería instantánea (WhatsApp)

Temario
Fecha de la reunión
30/12/2018

Hora de la reunión
16:30

Lugar de reunión
Casa de Ariel Machini

Temario propuesto
- Retomar el desarrollo del proyecto Colibrí.
  - Repasar los objetivos generales del proyecto.
  - Revisar el código fuente del proyecto.
  - Revisar el correcto funcionamiento de los casos de uso ya implementados.
  - Definir el siguiente plan de iteración.

Desarrollo
Clasificación
Coordinación.

Participantes
Ariel Machini y Cinthia Lima.

Resoluciones
Tras revisar el estado actual del proyecto Colibrí concluimos:
- La documentación en el repositorio de GitHub está desactualizada (Personas relacionadas: Cinthia Lima).
- El código fuente del proyecto Colibrí está correcto, sin embargo, resolvimos que es mejor actualizar a la última versión de UARGFlow para así evitar problemas a raíz de bugs u otros inconvenientes (Personas relacionadas: Ariel Machini y Cinthia Lima).

Compromisos asumidos
Compromiso	Fecha tope	Responsable
Organizar la documentación actual y verificar que esté completa	05/01/2019	Cinthia Lima
Poner en marcha la nueva versión de UARGFlow	07/01/2019	Ariel Machini / Cinthia Lima
Definir el nuevo plan de iteración	05/01/2019	Cinthia Lima