Resumen de reunión

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Ariel Machini

Fecha de redacción
21/05/2020

Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.
Resumen de reunión

Convocatoria
Convoca la reunión
Cinthia Lima

Fecha de convocatoria
20/05/2020

Medio de comunicación
Verbal

Temario
Fecha de la reunión
21/05/2020

Hora de la reunión
19:00 hs

Lugar de reunión
Residencia universitaria de la UARG

Temario propuesto
- Coordinación del plan de pruebas
- Definición de Plan de Calidad
- Redefinición de casos de prueba
- Pruebas: definición de módulos de importancia
Desarrollo
Clasificación
Coordinación y decisión.

Participantes
Ariel Machini y Cinthia Lima.

Resoluciones
Se concluyo en la siguientes iteración se redefiniran los casos de pruebas para los módulos más importantes de la aplicación web y que se crearan casos de prueba para todos los casos de uso de la aplicación móvil. Además se definirá un plan de calidad, si bien varias de las tareas que tienen que ver con la calidad fueron realizadas, no se estableció o se dejo constancia en un plan y es por eso que se decidió realizar un documento a fin.

Compromisos asumidos
Compromiso	Fecha tope	Responsable
Definir el nuevo plan de iteración	20/05/2020	Cinthia Lima