Plan de iteración
Fase de construcción: ITERACIÓN N.º 12

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
20/05/2020

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta iteración se generarán los siguientes entregables:
- Plan de pruebas (nueva versión).
- Plan SQA.

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable(s)
Actualización de plan de pruebas	21/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	Cinthia Lima
Redefinición y ejecución de CP01 (aplicación web)	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Cinthia Lima
Redefinición y ejecución de CP02 (aplicación web)	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Cinthia Lima
Redefinición y ejecución de CP03 (aplicación web)	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Cinthia Lima
Definición de CP04 (aplicación móvil)	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Ariel Machini
Definición de CP05 (aplicación móvil)	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Ariel Machini
Plan SQA	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Ariel Machini / Cinthia Lima
Evaluación de plan de iteración	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Ariel Machini / Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las ocho (8) tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar ocho (8) con éxito:
- Actualización de plan de pruebas
- Redefinición y ejecución de CP01 (aplicación web)
- Redefinición y ejecución de CP02 (aplicación web)
- Redefinición y ejecución de CP03 (aplicación web)
- Definición de CP04 (aplicación móvil)
- Definición de CP05 (aplicación móvil)
- Plan SQA
- Evaluación de plan de iteración

Conclusión
Tras haber finalizado con éxito todas las tareas de esta iteración, podemos concluir que esta fue una iteración exitosa. Sin embargo, debemos destacar que debido a otras obligaciones, el desarrollo de las tareas de esta iteración comenzó muy tarde, lo que dificultó el finalizarlas a tiempo. Es por esto que, pese a haber mejorado recientemente en la organización de planes de iteración, en futuros planes habrá que tener más en cuenta el peso de otras responsabilidades que se tengan.
También cabe destacar que, al diseñar los casos de prueba, se detectó que los documentos del diseño y de especificación de requerimientos estaba desactualizada. Es por esto que parte del tiempo de esta iteración fue empleado para actualizar y organizar dichos documentos.

Estado del repositorio
Versión inicial – final: 300 – x

Estado del repositorio (aplicación móvil)
Versión inicial – final: 27 – 27