Memoria

Proyecto Colibrí

Laboratorio de desarrollo de software
Grupo Paire
Ariel Machini
Cinthia Lima

Julio del 2020

En la memoria del proyecto se describe todo el proceso de desarrollo del sistema Colibrí: Desde su comienzo hasta su culminación.
Índice

Memoria
## Introducción
En esta memoria se describirá el proceso mediante el cual se desarrollo el producto de software Colibrí solicitado para la materia Laboratorio de desarrollo de software. La descripción del proceso se abordara desde una perspectiva en la cual se pueda dejar en evidencia como el equipo de desarrollo logró llevar a cabo con éxito las tareas necesarias para terminar el sistema. Más allá de la documentación técnica, la cual es inherente al desarrollo de este proyecto, lo que quiere mostrar esta memoria es como se vivió, por parte del equipo de trabajo, el proceso de desarrollo, que problemas se encontraron, como se solucionaron, que estrategias se eligieron para solucionarlos y que aprendizaje o aumento de habilidades se obtuvieron gracias al desarrollo de este producto de software.
Colibrí es una aplicación web de creación y administración de formularios personalizados con su funcionalidad de contraparte, que es permitir llenar esos formularios desde la misma aplicación web o desde una aplicación móvil. Una característica a destacar de la aplicación es que esta trabaja con un subsistema llamado UARGFlow, el cual le permite distinguir entre diferentes tipos de usuarios, por ende cuando se crean formularios se puede especificar a que tipos de usuarios van dirigidos o si son para el público en general. Esta aplicación fue solicitada para poder funcionar en la Unidad Académica de Rio Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), ya que hasta la fecha existen formularios (o actividades que se podrían hacer de manera más eficiente mediante uno) de varias áreas de la universidad que no están digitalizados.
Para llevar a cabo el desarrollo del sistema, se opto por utilizar algún marco de trabajo que nos permitiera organizar, planificar y controlar todas las actividades necesarias para cumplir con el objetivo. Se utilizó la metodología de desarrollo PSI, la cual brinda el marco necesario para el desarrollo de las actividades junto con una colección de plantillas para documentar el proceso de desarrollo de software.
En las secciones siguientes se especificarán los objetivos del proyecto, como se organizo el equipo para poder llevar a cabo las actividades del proceso de desarrollo, especificaciones técnicas y tecnologías utilizadas. Y una de las secciones clave de esta memoria, que es la del desarrollo del proyecto. Además se detallará como se manejo la planificación y estimación del proyecto, la gestión de riesgos y por último las conclusiones finales.

## Objetivos
### Objetivo general
El objetivo general es brindar una solución tecnológica funcional y de calidad, siguiendo un proceso organizado, controlado y documentado todas las actividades llevadas a cabo necesarias para
llevadas a cabo mediante el marco de trabajo PSI para la materia Laboratorio de desarrollo de software.

Objetivos específicos
Dentro de los objetivos específicos se encuentran los siguientes:
- Desarrollar una aplicación web que englobe todas las funcionalidades solicitadas por el cliente.
- Desarrollar una aplicación móvil para el rellenado de formularios de acceso público.
- Llevar a cabo el desarrollo dentro de los tiempos impuestos por los clientes.
- Entregar las aplicaciones con sus respectivos manuales de usuario y de instalación.

## Metodología de desarrollo
Como se menciono anteriormente la metodología de trabajo elegida fue PSI. Esta metodología de desarrollo esta basada en el Proceso Unificado para el Desarrollo de Software, el cual se caracteriza por estar dirigido por Casos de Uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. Esta metodología fue desarrollada como Proyecto Final de la carrera Licenciatura en sistemas en la UARG. Este marco de trabajo nos brinda una pauta de como llevar a cabo el desarrollo, que actividades llevar a cabo y como llevarlas a cabo. Además ofrece un set de plantillas explicadas, acompañadas de ejemplos para generar los artefactos de documentación que son inherentes a cada fase de desarrollo. Las plantillas para una descripción y documentación son de suma importancia ya que son una guía clave para realizar una documentación adecuada del proyecto. La documentación es fundamental para las etapas de mantenimiento del sistema y también para analizar el proceso de desarrollo para poder mejorar de manera continua en los procesos.
## Organización del trabajo
El equipo de trabajo esta conformado por dos personas, y para llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto se mantuvieron 15 iteraciones en las cuales se definían un conjunto de actividades especificas asignadas a alguno de los miembros del equipo, todo esto quedaba documentado en un documento llamado “Plan de iteración”, el cual iba acompañado de una plan más general denominada “Plan de proyecto”. La duración de cada iteración fue evolucionando y cambiando de acuerdo al estado del proyecto y las necesidades de los clientes, al principio era un poco más arbitraria y la iteración no era tan eficiente, pero la duración se fue ajustado una vez que fuimos conociendo el ritmo de trabajo del equipo, de manera que el resultado de cada iteración logró ser más eficiente y productiva. Para la creación de un plan de iteración se decidía en equipo que actividades iba a contener dicha iteración y a quien serían asignadas.
Cada iteración tenía una fecha de cierre, en la cual el equipo de trabajo verificaba sin falta que actividades se pudieron cumplir, cuales no y porque. Esto quedaba documentado en el plan de iteración junto con una conclusión de la iteración. La mantención de los planes de iteración durante todo el desarrollo fue de gran ayuda para organizar y controlar el trabajo realizado.
### Comunicación del equipo
La buena comunicación entre el equipo es clave para poder trabajar. El equipo de trabajo convive en un mismo lugar físico, por ende, la comunicación en la mayoría de los casos fue en persona y en el momento que fuese necesaria. Esto facilito el tratamiento de los diferentes aspectos que se tenían que discutir acerca del proyecto, ya que eran tratados de manera rápida, efectiva y en el momento en el que surgían. Aún así en necesario aclarar, que existieron un par de iteraciones que fueron realizadas manteniendo un contacto virtual, ya que en ese momento el equipo de desarrollo no se encontraba junto, para ello se mantenía contacto mediante el servicio de mensajería Whatsapp.
El proceso de desarrollo no fue continuo, por eso existen intervalos de tiempo grandes entre algunas iteraciones. Cada vez que se retomaba el proyecto desde algún punto en el que haya pasado demasiado tiempo, se realizaba una reunión formal (la cual era documentada), en la cual se analizaba el estado del proyecto para retomar el trabajo realizado en el pasado. También se realizaban reuniones formales cuando se trataban aspectos de diseño importantes del sistema que requerían de la toma de decisiones en equipo.
## Gestión de calidad
La gestión de la calidad en uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de software, ya que la ingeniería del software tiene como principal objetivo generar software de calidad.
Para la gestión de calidad se desarrollo un Plan de calidad en el cual se especificaron que actividades de aseguramiento y control de calidad se iban a realizar para tener como resultado un sistema de calidad.
Las actividades fueron las siguientes:
- Gestión del proyecto
  - Planificación y estimación del proyecto
- Gestión de riesgos
- Gestión de configuraciones
- Validación y verificación de software

### Gestión de riesgos
A definir.

## Especificaciones técnicas y tecnologías
A definir.

## Desarrollo del proyecto
### Planificación y estimación
A definir.

## Conclusión
A definir.