Plan de iteración
Fase de elaboración: ITERACIÓN N.º 2

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
26/09/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Índice

Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Modelo de datos
- Especificación de casos de uso
- Modelo de casos de uso
- Plan de proyecto (avances)
- Plan de pruebas
- Gestión de riesgos
- Seguimiento de riesgos
- Implementación de 3 casos de uso

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización real	Fecha de finalización	Responsable/s
Desarrollo de prototipos de interfaz	21/09/17	22/09/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Refinamiento de la especificación de requerimientos	--/--/--	07/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Desarrollo del modelo de datos	26/09/17	5/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Refinar prototipos de interfaz	14/10/17	16/10/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Desarrollo del modelo de casos de uso	26/09/17		14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Desarrollo de especificación de casos de uso	3/10/17		14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Avance con el plan del proyecto	--/--/--		14/11/17	Cinthia Lima
Desarrollo del plan de pruebas	5/11/17		14/11/17	Cinthia Lima
Diseño de casos de prueba			14/11/17	Cinthia Lima
Realizar estimación con casos de uso	10/10/17	15/10/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Completar Estudio de factibilidad con estimación	--/--/--	07/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Desarrollo de: / Plan de gestión de riesgos, Seguimiento de riesgos y Análisis de riesgos	14/10/17	16/10/17	14/11/17	Cinthia Lima
Estudio de los lenguajes a utilizar durante el proyecto.	3/11/17	3/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Estudiar posibilidad de utilizar GoogleForms	--/--/	--/--/--	14/11/17	Ariel Machini
Evaluación de gestión de riesgos			14/11/17	Cinthia Lima
Generación de nuevo Análisis y seguimiento de riesgos			14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Implementación de CU09: ABM de gestores de formularios	03/11/17	07/11/17	14/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU...			14/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU...			14/11/17	Ariel Machini
Ejecución de 3 casos de prueba			14/11/17	Ariel Machini y Cinthia Lima

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados

Objetivos no alcanzados

Conclusión

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 24 — ?.