Plan de iteración
Fase de inicio. Iteración 1

Proyecto SoliMovil

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Carina Lopez, Ariel Machini

Fecha de redacción
11/09/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Índice

Plan de iteración

Introducción
Alcance
En esta fase se producirán los siguientes entregables:
- Modelo de negocio
- Estudio de factibilidad
- Propuesta de desarrollo
- Plan de proyecto
- Plan de iteración (fase 1, iteración 1)

Propósito
En este documento se especifican en detalle las actividades a realizar para el desarrollo del sistema. Este documento sera utilizado por el equipo en general de desarrollo.

Resumen
En la primera parte de este documento se hace una introducción general al presente plan, identificando el propósito y alcance del mismo.
En la segunda parte se presenta la planificación para la fase de inicio, en su primera iteración. En la tercera parte se describen los recursos asociados a esta etapa. Por último, se describirán los criterios de evaluación y los resultados obtenidos al finalizar la iteración, en donde se determinará si se está en condiciones de pasar a la siguiente fase.

Planificación
Nombre de la tarea	Inicio	Fin
Modelo de negocio	29/09/2017	01/09/2017
Estudio de factibilidad	05/09/2017	08/09/2017
Propuesta de desarrollo	05/09/2017	08/09/2017
Plan de proyecto	10/09/2017	12/09/2017
Plan de iteración	10/09/2017	12/09/2017

Recursos
Humanos:
Tres analistas.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720
- Notebook Banghó MAX G01
- Netbook Acer Aspire ONE NAV50

Misceláneo:
Internet.

Criterios de evaluación
Al finalizar la evaluación, se deberá haber alcanzado los siguientes ítems:
Deberán estar bien definidos los documentos de Modelo de negocio, Estudio de factibilidad y Propuesta de desarrollo.

Objetivos alcanzados
Por determinar.

Objetivos no alcanzados
Por determinar.

Conclusión
Por determinar.

Estado del repositorio
Número de revisión