Plan de SQA

Autores
Ariel Machini
Cinthia Lima

Fecha de redacción
29/05/2020

La Calidad del Software tiene como objetivo brindar la confianza de que el producto final logrará satisfacer los requisitos del cliente.
En el Plan de SQA se reflejan las evaluaciones a realizar, los estándares a aplicar, los productos a realizar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.
Plan de SQA

Propósito
Según el autor Mario Piattini, la calidad de software está asociada con recibir un producto o servicio acorde con el coste, las especificaciones y las expectativas que se tienen del mismo.
El propósito del presente plan de SQA consiste en definir los diferentes estándares y actividades que se deben aplicar en todo proyecto de la organización con la finalidad de elaborar productos de software de calidad.

Gestión
Organización
La organización está compuesta por 2 miembros, los cuales comparten las tareas de gestión del proyecto, gestión de calidad, gestión de configuraciones y cambios, gestión de riesgos y gestión de validación y verificación.

Actividades
Actividades de calidad a realizarse
De control:
Ejecución de casos de prueba y corrección de errores: Se selecciona un conjunto de entradas que ejecutan el caso de prueba, se documentan las salidas esperadas o rangos de salida. Luego se identifica si hay un error, de ser así se reporta el error al gestor del proyecto, se analiza el error o problema para proponer medidas de corrección y se ejecutan las correcciones.
De aseguramiento:
- Definición de casos de prueba: Es el proceso de diseño un conjunto de casos de pruebas	que sean efectivos descubriendo defectos en los programas y muestren que el sistema satisface los requerimientos.
- Gestión de configuraciones: El objetivo de la gestión de configuración en controlar todos los elementos de configuración generados en el desarrollo del software, siguiendo la evolución y estado de cada uno de ellos. Para ello se utilizaran dos repositorios Github, una plataforma de control de versiones, uno para la aplicación web y documentación del proyecto y otro para la aplicación móvil.
- Gestión de proyecto: Los gestores de software son responsables de la planificación y temporalización del desarrollo de los proyectos. Supervisan el trabajo para asegurar que se lleva a cabo conforme a los estándares requeridos y supervisan el progreso para comprobar que el desarrollo se ajusta al tiempo previsto y al presupuesto. ¿Cómo se hace? El gestor del proyecto debe anticiparse a los problemas que puedan surgir, así como preparar soluciones a posibles problemas. Es por eso que se debe definir un plan al inicio de cada proyecto. Este plan inicial debe ser el mejor posible de acuerdo con la información disponible. Éste evolucionará a medida que el proyecto progrese y la información sea mejor. A su vez también se deberán desarrollar planes a corto plazo por iteración.
  Actividades: Redacción de la propuesta; Planificación y calendarización del proyecto; Estimación de costes del proyecto; Supervisión y revisión del proyecto; Selección y evaluación del personal.
- Gestión de riesgos: Proceso de identificar los riesgos, evaluar su gravedad, planificar las medidas a adoptar si se presenta el riesgo y supervisar el software y los procesos software para los riesgos. ¿Como se hace? Para la gestión de riesgos se tomara el enfoque de McConnell, el cual divide la tarea de gestión de riegos en estimación y control, los cuales se detallar en la sección Gestión de riesgos.

Documentación
Propósito
La documentación del proyecto es necesaria en el desarrollo de cualquier producto de software. Los proyectos a desarrollar en la organización van a seguir la metodología de desarrollo PSI, la cual está basada en el Proceso Unificado. Esta metodología brinda un marco de trabajo y brinda plantillas indispensables para la correcta documentación de un producto de software durante todo el proceso de desarrollo.

Documentación mínima requerida
Especificación de requerimientos del software
El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software. El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación deberá
- Ser completa:
  - Externamente, respecto al alcance acordado.
  - Internamente, no deben existir elementos sin especificar.
- Ser consistente. No pueden haber elementos contradictorios.
- No ser ambigua.
- Ser verificable. Debe ser posible verificar siguiendo un método definido si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

Descripción del diseño del software
Los documentos relacionados con el diseño especifican cómo el software será construido para satisfacer los requerimientos.
Deberán describir los componentes y subcomponentes del diseño del software. El cliente deberá obtener como resultado el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño deberá
- Corresponder a los requerimientos a incorporar:
  - Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento.
  - La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.
  - Ser consistente con la calidad del producto.

Plan de pruebas
El documento de plan de pruebas (comprendido en la categoría de validación y verificación) tiene como propósito definir el alcance, enfoque elegido y recursos requeridos para llevar cabo los diferentes casos de prueba. La ejecución de los casos de prueba deberá comprobar el correcto comportamiento de las funcionalidades analizadas.

Documentación de usuario
La documentación de usuario deberá especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros ítems necesarios para la ejecución exitosa del software. Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas, explicadas. Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

Gestión de riesgos
En la documentación de gestión de riesgos se deberán describir detalladamente los distintos pasos a seguir para la gestión total de los riesgos que sean detectados durante todo el proyecto. Deberá definir claramente roles y responsabilidades para la gestión de los distintos riesgos, así como también la metodología de trabajo para gestionar los mismos.
El enfoque tomado para la gestión de riesgos es el propuesto por McConnell, S., en donde el proceso se divide en dos grandes actividades:
- Estimación: identificación, análisis y priorización.
- Control: planificar, resolución y monitorización.
Para llevar a cabo estas actividades se utilizan las plantillas y herramientas del marco de trabajo PSI pertinentes.
Se deberá determinar un responsable para las tareas de estimación y control. Dichas tareas deberán ser realizadas al cabo de cada iteración.

Estándares, prácticas, convenciones
Documentación
Se deberá seguir y respetar la estructura de las plantillas propuestas por la metodología de desarrollo PSI y todos los documentos deberán ser redactados utilizando LibreOffice.

Codificación
Se deberán respetar los siguientes aspectos a la hora de codificar algún componente del sistema Colibrí:

Aspectos generales
• Se deberán utilizar siempre cuatro (4) espacios para tabular.
• La llave de apertura de la declaración de una clase o función (donde aplique) siempre deberá estar junto al nombre de la clase o función declarada, y la de cierre deberá estar bajo la última línea del contenido de la clase o función. Ejemplo:

funcion miFuncion(x) {
   escribir(x);
    // Fin de la función.
}

Código HTML
• El documento deberá incluir siempre <!DOCTYPE html> al comienzo.
• El texto de las etiquetas HTML (como por ejemplo <a href=”#” title=”Ejemplo”>Ejemplo</a>) deberá estar siempre en minúsculas (a excepción de los valores de los atributos).
• Siempre encerrar el código HTML dentro de etiquetas <html></html>.
• Siempre incluir la línea <meta charset=”UTF-8”/> dentro de <head></head>.

Código PHP
• Siempre que sea posible, cuando se manipule información enviada por el usuario a través de GET o POST, deberá ser debidamente sanitizada por cuestiones de seguridad. Consulte la documentación acerca de la función PHP filter_var para más información.