Plan de pruebas

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
5/11/2017

El plan de pruebas es un plan para la administración de la realización de pruebas en el proyecto. Definiendo cuestiones como responsables, calendario y demás cuestiones.
Este plan esta contemplado dentro del plan SQA de calidad para este proyecto.
Índice

Aquí va el índice (se debería insertar al final).
Plan de pruebas

Introducción
Este plan de pruebas tendrá como meta probar varias de las funcionalidades del sistema Colibrí, para garantizar su correcto funcionamiento. Se realizarán pruebas de verificación, correspondencia entre las funcionalidades ofrecidas por nuestro sistema y pruebas de validación en donde el usuario nos tendrá que contar su satisfacción con el sistema.
Con este plan se seleccionan y se coordinan las actividades para asegurar la calidad del software durante el ciclo de vida del proyecto y aún después al ser entregado al cliente.

Definición de objetivos
Las pruebas a realizarse tiene como objetivo encontrar errores para así mejorar la calidad de nuestro producto y entregarlo libre de defectos:
- Falta de correspondencia con el diseño
- Falta de correspondencia con el análisis
- Introducidos por el programador
- Omisiones en el código
- Interfaz inadecuada (botones sin funcionalidad, ortografía, etiquetas, etc)
Si bien se van a realizar pruebas que involucren las cuestiones mencionadas anteriormente el equipo va a trabajar con la calidad en la cabeza para que las pruebas resulten lo más exitosas posibles, sin encontrar muchos errores.

Propósitos de la evaluación de pruebas
Motivadores de la prueba
A continuación se nombraran los principales factores por los que se creo este plan:
- Requerimientos del sistema (Funcionales y no funcionales)
- Cambios en los requerimientos
- Diseño de la GUI
- Funcionalidad correcta de botones de GUI
- Envió de información correcta y a la persona adecuada
- Creación exitosa de formularios

Objetos a ser evaluados
Componentes del software que serán evaluados:
- Componentes de interfaz:
  - Campos de texto
  - Etiquetas
  - Botones
  - Opciones (Checkbox)
  - Tablas
- Componentes del sistema:
  - Formulario
  - Gestor de formulario
  - Usuario
  - Informe
  - Campos de Formulario
  - Roles

Ámbito de las pruebas
Dentro del ámbito
Aquí listaremos las pruebas que verifiquen que el sistema cumple con los requisitos que se definieron como elementales. Características a ser evaluadas:
- Revisión de correcto funcionamiento de los elementos más importantes de la GUI (botones, lista desplegables, etc)
- Revisión del envió de la respuesta de un formulario a su respectivo email
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de un formulario
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de los campos de un formulario
- Revisión del correcto almacenamiento y recuperación de los campos de un formulario
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de un gestor de formulario
- Revisión la la correcta recuperación de datos de formularios para su envió
- Revisión de realización de búsquedas
- Revisión de correcta creación de informes
- Revisión de roles de usuario
- Revisión de vista adecuadas para cada usuario
- Revisión de envió de formulario con campos incompletos o sin rellenar campos obligatorios
Fuera del ámbito
Para las pruebas en cuanto a la ortografía de lo presentado al cliente en las interfaces no se van a hacer. Para mantener una ortografía se va trabajar con ello en la mente a la hora de programar las interfaces web.

Lista de ideas de prueba
Las pruebas serán identificadas siguiendo la técnica de generación de casos de prueba a través de los casos de uso, detallando los siguientes pasos:

- Para cada caso de uso, se identifican los posibles caminos, estableciendo los escenarios.
- Para cada uno de los caminos, se identifican los conjuntos de valores de entrada y precondiciones, al igual que el resultado esperado.
- Se hace, a través de una tabla, un resumen por cada caso de uso que muestre los distintos caminos posibles con sus entradas y salidas.

Los recursos utilizados para la identificación de las pruebas se mencionan a continuación:

- El documento de especificación de requerimientos del software.
- Generación de pruebas de sistema a partir de la especificación funcional.
- Mejora de la calidad de los requisitos mediante la generación de pruebas.
- Especificación e implementación de casos de prueba.

Enfoque de las pruebas
El enfoque de la pruebas se va a ver descripto por los tipos de pruebas que se van a realizar:
- Pruebas de función
- Pruebas de Interfaces de usuarios
- Pruebas de datos e integridad de Base de datos
- Pruebas de Seguridad y Control de Acceso
- Pruebas de Instalación

TPO1-F: Pruebas de función
Objetivo:
Descripción:
Técnicas:
Fases:
Entorno de prueba:
Hardware:
Software:
Configuración:
Criterios de éxito:
Consideraciones especiales:

TP02-G: Pruebas de Interfaces de usuarios
Objetivo:
Descripción:
Técnicas:
Fases:
Entorno de prueba:
Hardware:
Software:
Configuración:
Criterios de éxito:
Consideraciones especiales:

TP03-B: Pruebas de datos e integridad de Base de datos
Objetivo:
Descripción:
Técnicas:
Fases:
Entorno de prueba:
Hardware:
Software:
Configuración:
Criterios de éxito:
Consideraciones especiales:

TP04-S: Pruebas de Seguridad y Control de Acceso
Objetivo:
Descripción:
Técnicas:
Fases:
Entorno de prueba:
Hardware:
Software:
Configuración:
Criterios de éxito:
Consideraciones especiales:

TP04-I: Pruebas de instalación
Objetivo:
Descripción:
Técnicas:
Fases:
Entorno de prueba:
Hardware:
Software:
Configuración:
Criterios de éxito:
Consideraciones especiales:

Herramientas para las pruebas
Software
Acá va más contenido.
PHPUnit→ https://phpunit.de/

Hardware
Acá va más contenido.

Casos de pruebas
→ Ver anexo “Casos de prueba”.

Prioridades
Casos de prueba por características de prioridad
Acá va más contenido.

Casos de prueba por prioridad de caso de uso
Acá va más contenido.

Entregables
Lista de entregables de pruebas
Acá va más contenido.

Ficha: Escenarios por caso de uso
Acá va más contenido.

Ficha: Resumen de Ciclos de Prueba
Acá va más contenido.

Ficha: Matriz de trazabilidad
Acá va más contenido.