Plan de iteración
Fase de inicio: ITERACIÓN N.º 1

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Carina Lopez y Ariel Machini

Fecha de redacción
11/09/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Modelo de negocio.
- Estudio de factibilidad.
- Propuesta de desarrollo.
- Plan de proyecto.
- Especificación de requerimientos.

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Modelo de negocio	29/09/2017	01/09/2017
Estudio de factibilidad	05/09/2017	08/09/2017
Propuesta de desarrollo	05/09/2017	08/09/2017
Plan de proyecto	10/09/2017	12/09/2017
Especificación de requerimientos	14/09/2017	15/09/2017

Recursos
Humanos:
- Tres analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Lopez, Carina.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
Se completaron casi en su totalidad todos los entregables que se planificaron terminar:
- Modelo de negocio.
- Especificación de requerimientos.
- Plan de proyecto.

Objetivos no alcanzados
No se pudieron completar los entregables al cien por ciento.

Conclusión
Como conclusión de esta iteración podemos decir que el progreso fue satisfactorio: Si bien no se pudieron completar los documentos en su totalidad debido a diversas dudas que surgieron, estos fueron terminados casi al cien por ciento. Una iteración pequeña debería bastar para completar lo que faltó.

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 0 — 24.