Plan de pruebas

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Cinthia Lima
Ariel Machini

Fecha de redacción
05/11/2017

El plan de pruebas es un plan para la administración de la realización de pruebas en el proyecto. Definiendo cuestiones como responsables, calendario y demás cuestiones.
Este plan esta contemplado dentro del plan SQA de calidad para este proyecto.
Plan de pruebas

Introducción
Este plan de pruebas tendrá como meta probar varias de las funcionalidades del sistema Colibrí, para garantizar su correcto funcionamiento. Se realizarán pruebas de verificación, correspondencia entre las funcionalidades ofrecidas por nuestro sistema y pruebas de validación en donde el usuario nos tendrá que contar su satisfacción con el sistema.
Con este plan se seleccionan y se coordinan las actividades para asegurar la calidad del software durante el ciclo de vida del proyecto y aún después al ser entregado al cliente.

Definición de objetivos
Las pruebas a realizarse tiene como objetivo encontrar errores para así mejorar la calidad de nuestro producto y entregarlo libre de defectos:
- Falta de correspondencia con el diseño
- Falta de correspondencia con el análisis
- Introducidos por el programador
- Omisiones en el código
- Interfaz inadecuada (botones sin funcionalidad, ortografía, etiquetas, etc)
Si bien se van a realizar pruebas que involucren las cuestiones mencionadas anteriormente el equipo va a trabajar con la calidad en la cabeza para que las pruebas resulten lo más exitosas posibles, sin encontrar muchos errores.

Propósitos de la evaluación de pruebas
Motivadores de la prueba
A continuación se nombraran los principales factores por los que se creo este plan:
- Requerimientos del sistema (Funcionales y no funcionales)
- Cambios en los requerimientos
- Diseño de la GUI
- Funcionalidad correcta de botones de GUI
- Envió de información correcta y a la persona adecuada
- Creación exitosa de formularios

Objetos a ser evaluados
Componentes del software que serán evaluados:
- Componentes de interfaz:
  - Campos de texto
  - Etiquetas
  - Botones
  - Opciones (Checkbox)
  - Tablas
- Componentes del sistema:
  - Formulario
  - Usuario
  - Informe
  - Campos de Formulario
  - Roles

Ámbito de las pruebas
Dentro del ámbito
Aquí listaremos las pruebas que verifiquen que el sistema cumple con los requisitos que se definieron como elementales. Características a ser evaluadas:
- Revisión de correcto funcionamiento de los elementos más importantes de la GUI (botones, lista desplegables, etc)
- Revisión del envió de la respuesta de un formulario a su respectivo email.
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de un formulario
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de los campos de un formulario
- Revisión del correcto almacenamiento y recuperación de los campos de un formulario
- Revisión de la correcta creación, eliminación y modificación de un gestor de formulario
- Revisión la la correcta recuperación de datos de formularios para su envió
- Revisión de realización de búsquedas
- Revisión de correcta creación de informes
- Revisión de roles de usuario
- Revisión de vista adecuadas para cada usuario
- Revisión de envió de formulario con campos incompletos o sin rellenar campos obligatorios

Fuera del ámbito
Para las pruebas en cuanto a la ortografía de lo presentado al cliente en las interfaces no se van a hacer. Para mantener una ortografía se va trabajar con ello en la mente a la hora de programar las interfaces web.

Lista de ideas de prueba
Las pruebas serán identificadas siguiendo la técnica de generación de casos de prueba a través de los casos de uso, detallando los siguientes pasos:
- Para cada caso de uso, se identifican los posibles caminos, estableciendo los escenarios.
- Para cada uno de los caminos, se identifican los conjuntos de valores de entrada y precondiciones, al igual que el resultado esperado.
- Se hace, a través de una tabla, un resumen por cada caso de uso que muestre los distintos caminos posibles con sus entradas y salidas.

Los recursos utilizados para la identificación de las pruebas se mencionan a continuación:
- El documento de especificación de requerimientos del software.
- El documento de Modelo de casos de uso
- El diagrama de casos de uso
- El diagrama de clases

Enfoque de las pruebas
El enfoque de la pruebas se va a ver descripto por los tipos de pruebas que se van a realizar:
- Pruebas de función
- Pruebas de Interfaces de usuarios
- Pruebas de datos e integridad de Base de datos
- Pruebas de Seguridad y Control de Acceso
- Pruebas de Instalación

TP01-F: Pruebas de función
Objetivo	El objetivo principal de esta prueba es que el programa realice las funciones especificadas por el cliente.
Descripción	En esta prueba se probará que cada modulo realice la función específica para la cual fue diseñado.
Técnicas	Se probará que cada uno de los elementos a prueba mediante un caso de prueba.
Fases	1. Fase de revisión de funcionalidad con datos validos / 2. Fase de revisión con datos faltantes.
Entorno de prueba	Se realizará cada prueba para verificar el correcto funcionamiento de las funciones del Caso de uso a probar.
Hardware	El hardware necesario para la realización de estas pruebas el cualquier computadora que posea algún navegador web para poder abrir la aplicación desde ahí.
Software	Navegador Web
Criterios de éxito	Todos los casos de uso probados en el sistema funcionan de manera correcta y de acuerdo a sus especificaciones.

TP02-G: Pruebas de Interfaces de usuarios
Objetivo	El objetivo principal de este tipo de pruebas es que se le muestre al usuario la interfaz adecuada según su tipo y que los componente de cada Interfaz funciones de manera la correcta.
Descripción	En esta prueba se verificará que cada interfaz brinda las funciones para las cuales fue creada.
Técnicas	Se corrobora que cada botón, lista desplegable, checkbox, etc cumpla con su función y que cada interfaz muestre al usuario la información adecuada.
Fases	1. Fase de revisión de elementos de interfaz / 2. Fase de revisión de contenido de la interfaz
Entorno de prueba	Se verificará que cada elemento de la interfaz cumpla con su función de acuerdo a su entorno, y que cada interfaz provista al usuario sea la adecuada para el mismo, es decir, que la funcionalidad de la interfaz no sobrepase sus permisos ni tampoco no los cubra.
Hardware	El hardware necesario para la realización de estas pruebas el cualquier computadora que posea algún navegador web para poder abrir la aplicación desde ahí.
Software	Navegador Web
Criterios de éxito	Todos los elementos de la interfaz cumplen con el propósito para el que fueron añadidos en la interfaz.

TP03-B: Pruebas de datos e integridad de Base de datos
…

TP04-S: Pruebas de Seguridad y Control de Acceso
…

TP04-I: Pruebas de instalación
…

Herramientas para las pruebas
Software
Por el momento las pruebas se harán de manera manual con el sistema en funcionamiento, pero es posible que más adelante se utilice o implemente un modulo especifico para la automatización de pruebas.

Hardware
Recurso	Cantidad	Descripción
Notebook Lenovo Legion Y720	1	Procesador Intel I7 2.5 Ghz / 16 GB de RAM
Notebook Banghó MAX G01	1	Procesador Intel I5 2.5 Ghz / 4 GB de RAM

Casos de pruebas
→ Ver anexos:
- “Casos de prueba (CP01)”
- “Casos de prueba (CP02)”
- “Casos de prueba (CP03)”
- “Casos de prueba (CP04)”
- “Casos de prueba (CP05)”

Prioridades
Casos de prueba por características de prioridad
A continuación se mostrara una lista de los aspectos a probar de manera descendente de mayor prioridad a la más baja:
- Probar el correcto acceso al sistema mediante correo institucional
- Probar ABM de campos de un formulario
- Probar la creación de un formulario
- Probar rellenado y envió de respuesta a un formulario
- Probar que se muestra la interfaz adecuada a cada usuario
- Probar la eliminación y modificación de formularios
- Probar la revisión de formularios
- Probar el ABM de gestores de formularios
- Probar el correcto funcionamientos de las diferentes búsquedas
- Probar el correcto funcionamiento de la creación de informes
- Probar la correcta disponibilidad de las interfaces de usuario para cada tipo de usuario
- Probar la integridad de la base de datos
- Probar el adecuado acceso de los diferentes usuarios a las funcionalidades que le competen.
- Probar el rendimiento y funcionamiento en diferentes navegadores web

Casos de prueba por prioridad de caso de uso
A continuación se mostrara una lista de los casos de uso a probar de manera descendente de mayor prioridad a la más baja:
- CU14: Inicio de sesión
- CU03: ABM de formularios
  - CU04: Alta de formularios
      - CU15: Administración de contenido de Formulario
        - CU16: Agregar campo
        - CU17: Eliminar campo
        - CU18: Modificar campo
  - CU05: Baja de formulario
  - CU06: Modificación de formulario
- CU02: Rellenar enviar formulario
- CU09: ABM de gestores de formularios
  - CU10: Alta de gestor de formularios
  - CU11: Baja de gestor de formularios
  - CU12: Modificación de gestor de formularios
- CU13: Generar informes
- CU01: Buscar formulario
- CU07: Buscar formularios creados
- CU08: Cerrar sesión

Flujo de trabajo de pruebas
ID	Nombre del caso de prueba	Comienzo	Fin	Duración
CP01	Funcionalidad de ABM de gestores de formularios	13/11/17	29/05/20	0:30 hs
CP02	Funcionalidad de Administración de contenido de formularios	13/11/17	29/05/20	1 hs
CP03	Funcionalidad de ABM de formularios	13/11/17	29/05/20	1 hs
CP04	Búsqueda de formularios (aplicación móvil)	28/05/20	29/05/20	0:15 hs
CP05	Completar y enviar un formulario (aplicación móvil)	28/05/20	29/05/20	0:25 hs

Entregables
Lista de entregables de pruebas
Anexos:
- “Casos de prueba (CP01)”
- “Casos de prueba (CP02)”
- “Casos de prueba (CP03)”
- “Casos de prueba (CP04)”
- “Casos de prueba (CP05)”

Escenarios por caso de uso
Anexo:
“Modelo de casos de uso”

Ficha: Resumen de ciclos de prueba
Nombre del proyecto: Colibrí
ID del ciclo de prueba: C01
Fechas para el ciclo de prueba		Desde:		Hasta:
ID de caso de uso	ID de caso de prueba	Resultados esperados	Resultados obtenidos		Observación

Resultados/Observaciones para el Ciclo de prueba

Matriz de trazabilidad
ID Caso de uso	ID de Caso de prueba	ID Tipo de prueba	ID Ciclo de prueba
CU09 (CU10, CU11, CU12)	CP01	TPO1-F	C01
CU15 (CU16, CU16, CU17)	CP02	TPO1-F	C01
CU03 (CU04, CU05, CU06)	CP03	TPO1-F	C01

Criterios para el inicio y fin del plan de pruebas
Criterios de inicio
Para que el plan de pruebas pueda iniciar se debe cumplir ciertos puntos:
- Tener a disposición equipos tanto para ejecutar las pruebas, como para documentar el proceso.
- Tener al menos a un miembro del proyecto en el rol de “tester” para poder realizar las pruebas.

Criterios de fin
Para que el plan de pruebas del proyecto “Colibrí” se de por concluido se deben realizar los respectivos tipos de pruebas a los módulos del sistemas abarcando todos las casos de prueba. Y los resultados de la ejecución de casos debe ser exitoso, en caso de no serlo se deben corregir los errores y repetir los casos de pruebas hasta que este se ejecuten de manera exitosa.

Criterios de suspensión y retorno de actividades
Las pruebas finalizarán con la ausencia del tester encargado de realizarlas o con el fin de vida útil del producto de software desarrollado con el proyecto Colibrí.

Criterios para el lanzamiento
Criterios de evaluación
El producto de software no sera lanzado hasta que no pase todos los casos de pruebas de manera exitosa.

Clasificación de errores
Calificación	Definición de gravedad	Definición de prioridad
-	-	-
-	-	-

Resultados de la prueba
A definir.

Riesgos
Riesgo	Estrategias de mitigación	Plan de contingencia	Impacto
Falta de capacitación del tester	Seleccionar a otro miembro del equipo para que realice las pruebas junto a él.	Seleccionar a otro miembro del equipo experimentado para que se encargue de las pruebas. / Capacitar al tester.	Las pruebas llevaran más tiempo del esperado o no podrán realizarse.
El tiempo de pruebas lleva más de lo esperado	Disminuir el listado de pruebas según la prioridad dejando solo las más importantes.	Optimizar le plan de pruebas y asignarle el rol de Administrador del Plan de pruebas a otro miembro del equipo.	Afecta a las demás áreas del proceso de desarrollo de software. / Lleva a la temprana entrega del producto se software. El cual puede tener posibles fallas que pueden ser detectadas por el cliente.

Reportes de problema y resolución
A definir.

Responsabilidades, personal y necesidades de capacidad
Personal y roles necesarios
Roles	Recursos necesarios	Estado	Responsabilidades especificas o comentarios
Administrador del Plan de pruebas	1	Asignado	Encargado de coordinar y hacer el seguimiento del plan de pruebas. / Encargado de diseñar los diferentes de casos de prueba
Tester (ejecutor de casos de prueba)	1	Asignado	Encargado de ejecutar los casos de prueba, analizar los resultados obtenidos. / Informar al encargado de la programación de los errores detectados.