Plan de iteración
Fase de elaboración: ITERACIÓN N.º 2

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Carina Lopez y Ariel Machini

Fecha de redacción
11/09/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Índice

Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Modelo de datos
- Especificación de casos de uso
- Modelo de casos de uso
- Plan de proyecto (avances)
- Plan de pruebas

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de prototipos de interfaz	21/09/17	22/09/17
Refinamiento de la especificación de requerimientos	26/09/17
Desarrollo del modelo de datos	26/09/17
Refinar prototipos de interfaz
Desarrollo del modelo de casos de uso
Desarrollo de especificación de casos de uso
Avance con el plan del proyecto
Desarrollo del plan de pruebas
Realizar estimación con casos de uso
Completar modelo de negocio con estimación

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados

Objetivos no alcanzados

Conclusión

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 24 — ?.