Resumen de reunión

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Ariel Machini

Fecha de redacción
16/03/2020

Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.
Resumen de reunión

Convocatoria
Convoca la reunión
Ariel Machini

Fecha de convocatoria
16/03/2020

Medio de comunicación
Verbal

Temario
Fecha de la reunión
16/03/2020

Hora de la reunión
23:30

Lugar de reunión
Residencia universitaria de la UARG

Temario propuesto
- Retomar el desarrollo del proyecto Colibrí.
  - Repasar los objetivos generales del proyecto.
  - Repasar el estado en el que quedó el proyecto tras la última iteración.
  - Definir el siguiente plan de iteración.
Desarrollo
Clasificación
Coordinación.

Participantes
Ariel Machini y Cinthia Lima.

Resoluciones
Tras revisar el estado actual del proyecto Colibrí concluimos:
- Que en la última iteración, pudimos llevar a cabo todas las tareas propuestas con éxito, por lo que no quedaron tareas pendientes. Por lo tanto, podemos retomar el desarrollo del proyecto de manera organizada.
- Se debe revisar y actualizar la estimación de riesgos y el plan de riesgos.
- Se debe repasar el plan de proyecto junto con la estimación y el documento de modelo de casos de uso para la planificación de la siguiente iteración.

Compromisos asumidos
Compromiso	Fecha tope	Responsable
Definir el nuevo plan de iteración	17/03/2020	Ariel Machini / Cinthia Lima