Memoria

Proyecto Colibrí

Laboratorio de desarrollo de software
Grupo Paire
Ariel Machini
Cinthia Lima

Julio del 2020

En la memoria del proyecto se describe todo el proceso de desarrollo del sistema Colibrí: Desde su comienzo hasta su culminación.
Índice

Memoria
## Introducción
En esta memoria se describirá el proceso mediante el cual se desarrollo el producto de software Colibrí solicitado para la materia Laboratorio de desarrollo de software. La descripción del proceso se abordara desde una perspectiva en la cual se pueda dejar en evidencia como el equipo de desarrollo logró llevar a cabo con éxito las tareas necesarias para terminar el sistema. Más allá de la documentación técnica, la cual es inherente al desarrollo de este proyecto, lo que quiere mostrar esta memoria es como se vivió, por parte del equipo de trabajo, el proceso de desarrollo, que problemas se encontraron, como se solucionaron, que estrategias se eligieron para solucionarlos y que aprendizaje o aumento de habilidades se obtuvieron gracias al desarrollo de este producto de software.
Colibrí es una aplicación web de creación y administración de formularios personalizados con su funcionalidad de contraparte, que es permitir llenar esos formularios desde la misma aplicación web o desde la aplicación móvil. Una característica a destacar de la aplicación es que esta trabaja con un subsistema llamado UARGFlow, el cual le permite distinguir entre diferentes tipos de usuarios, por ende cuando se crean formularios se puede especificar a que tipos de usuarios van dirigidos o si son para el público en general. Esta aplicación fue solicitada para poder funcionar en la Unidad Académica de Rio Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ya que hasta la fecha existen formularios (o actividades que se podrían hacer de manera más eficiente mediante uno) de varias áreas de la universidad que no están digitalizado.
Para llevar a cabo el desarrollo del sistema, se opto por utilizar algún marco de trabajo que nos permitiera organizar, planificar y controlar todas las actividades necesarias para cumplir con el objetivo. Se utilizó la metodología de desarrollo PSI, la cual brinda el marco necesario para el desarrollo de las actividades junto con un conjunto de plantillas para documentar el proceso de desarrollo de software.
En las secciones siguientes se especificarán los objetivos del proyecto, como se organizo el equipo para poder llevar a cabo las actividades del proceso de desarrollo, especificaciones técnicas y tecnologías utilizadas. Y a continuación una de las secciones clave de esta memoria, que son las actividades especificas del proceso de desarrollo, las cuales fueron realizadas en 15 iteraciones. Además se detallará como se manejo la planificación y estimación del proyecto, la gestión de riesgos y por último las conclusiones finales.
## Objetivos
A definir.

## Organización del trabajo
### Comunicación del equipo
A definir.
## Especificaciones técnicas y tecnologías
A definir.
## Desarrollo del proyecto
### Planificación y estimación
A definir.
### Gestión de riesgos
A definir.
## Conclusión
A definir.